佳+家教风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 市场大面积出现类似APP，竞争巨大 | 教学资源和名师不足 | 商业风险 | 高 | 高 |  | 加大宣传以增加用户，以此为资本招募名师 |
| R2 | 用户使用率不高 | 产品功能设计存在逻辑漏洞，导致用户不便 | 流程风险 | 高 | 高 |  | 深入分析用户群体特点和需求，改进完善功能 |
| R3 | 后期不能及时维护 | 设计环节未仔细考虑维护问题 | 软件风险 | 中 | 高 |  | 优化时考虑维护，合理命名，优化逻辑结构 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 |  | 及时争取引进投资 |